프로그램 참여 확인서

서일대학교 재학생 맞춤형 고용서비스 운영팀은 청년들의 진로 및 취업 역량 강화를 위하여 Jump-up! 프로그램을 진행하고 있으며 아래와 같은 활동에 대해 확인서를 받고자 합니다.

| 이름 | 김상연 | 생년월일 | 2000.02.06. |
| --- | --- | --- | --- |
| 학과 | 소프트웨어학과 | 학번 | 201904045 |

▶ 프로그램 : 캡스톤 디자인

▶ 활동내용 : IT 취창업을 위한 스킬셋 업그레이드 (포트폴리오 제작)

▶ 장    소 : 서일대학교

▶ 참여일시

| 연번 | 참여 일자 | 활동시간 | 인정시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.05.06 | 16:00~18:00 | 2시간 |
| 2 | 2025.05.13 | 16:00~18:00 | 2시간 |
| 3 | 2025.05.20 | 16:00~18:00 | 2시간 |

위와 같은 내용으로 활동을 진행하였음을 확인합니다.

2025. 05 . 28 .

| 확인자 | 소속 | 서일대학교 |
| --- | --- | --- |
|  | 서명 | 조은숙 () |

※확인자: 운영담당자, 교수, 강사, 컨설턴트 등

서일대학교 재학생 맞춤형 운영팀 귀중

팀별 1회차 활동보고서

| 팀명 | 냉장Go! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 냉장Go |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀 구성원 | 팀장 | 김상연 |  | 팀원 | 김무일 박민수 김신중 |  |  |  |
| 회의 | 회차 | 1 | 일시 | 05.06(화) 16:00~18:00 |  |  | 장소 | 호천관 |
| 진행 사항 (이번 주 한 일, 논의사항 등) | 냉장Go 초기 기능 설계 스토리보드 초안 작성 완료 DB 테이블 설계 초안 및 데이터 흐름 논의 API 후보 조사 및 활용 가능성 검토 |  |  |  |  |  |  |  |
| 추후 계획 (해야 할 일 등) | 내용 |  |  |  |  | 역할 분담 |  |  |
|  | - UI 기본 기능 개발 및 스토리보드 보완 - 리스트 페이지 UI 설계 및 리소스 준비 - DB 구조 설계 및 기본 쿼리 작성 API 탐색 및 설계 지원 |  |  |  |  | 김무일 – UI/UX 디자인 및 XML 앱 연결 박민수 – UI/UX 디자인 및 앱 리소스 제작 김상연 – 기능 구현 및 서버 연결 김신중 – 기능 구현 및 DB 구축 |  |  |
| 관련 사진 (회의 사진) |  |  |  |  |  |  |  |  |

팀별 2회차 활동보고서

| 팀명 | 냉장Go! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 냉장Go |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀 구성원 | 팀장 | 김상연 |  | 팀원 | 김무일 박민수 김신중 |  |  |  |
| 회의 | 회차 | 2 | 일시 | 05.13(화) 16:00~18:00 |  |  | 장소 | 호천관 |
| 진행 사항 (이번 주 한 일, 논의사항 등) | 냉장Go 스토리보드 제작 및 기능 연결 순서 정리 UI 개선방안 토의 및 피드백 DB 구현 방식 토의 API 사용 방안 및 사용할 API 결정 |  |  |  |  |  |  |  |
| 추후 계획 (해야 할 일 등) | 내용 |  |  |  |  | 역할 분담 |  |  |
|  | Ui,ux(기능 개발) - 메인 페이지 ux 변경 - 리스트 페이지 연결 - 분류 아이템 - Api 설정 - DB 구축 & 연결 |  |  |  |  | 김무일 – UI/UX 디자인 및 XML 앱 연결 박민수 – UI/UX 디자인 및 앱 리소스 제작 김상연 – 기능 구현 및 서버 연결 김신중 – 기능 구현 및 DB 구축 |  |  |
| 관련 사진 (회의 사진) |  |  |  |  |  |  |  |  |

팀별 3회차 활동보고서

| 팀명 | 냉장Go! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 냉장Go |  |  |  |  |  |  |  |
| 팀 구성원 | 팀장 | 김상연 |  | 팀원 | 김무일 박민수 김신중 |  |  |  |
| 회의 | 회차 | 3 | 일시 | 05.20(화) 16:00~18:00 |  |  | 장소 | 호천관 |
| 진행 사항 (이번 주 한 일, 논의사항 등) | UI/UX 개선사항 적용 리스트 페이지 내 분류 아이템별 필터 기능 개발시작 DB 연동 테스트 및 데이터 구조 검토 API 연동 문제점 논의 및 해결 방안 토의 사용자 피드백 반영을 위한 기능 수정 방향 설정 |  |  |  |  |  |  |  |
| 추후 계획 (해야 할 일 등) | 내용 |  |  |  |  | 역할 분담 |  |  |
|  | - UI/UX 기능 고도화 및 오류 수정 - 리소스 보완 및 레이아웃 수정분류 아이템 - 서버 API점검 및 기능 개선 |  |  |  |  | 김무일 – UI/UX 디자인 및 XML 앱 연결 박민수 – UI/UX 디자인 및 앱 리소스 제작 김상연 – 기능 구현 및 서버 연결 김신중 – 기능 구현 및 DB 구축 |  |  |
| 관련 사진 (회의 사진) |  |  |  |  |  |  |  |  |